合同存档号：

合同编号：

湖北省建设工程施工合同

工程名称：人民广场三馆一中心周边停车场改造工程

工程地点：湖北省黄石市

发 包 人：黄石市城发停车管理有限公司

承 包 人：

湖北省工商行政管理局

湖 北 省 建 设 厅

目     录

第一部分  协议书

一、工程概况	1

二、工程承包范围	1

三、合同工期	1

四、工程质量	1

五、合同价款	1

六、组成合同的文件	2

七、发包人承诺	2

八、承包人承诺	2

九、合同生效	2

十、合同备案	2

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

1  定义	3

2  合同文件及解释	3

3  语言及适用的法律、标准与规范	3  通讯联络	3

14 发包人	4

15  承包人	5

17  发包人代表	5

20  承包人代表	6

21  分包人	6

38  安全防护和文明施工	6

51  工程计量和计价	6

54  提前竣工奖与误期赔偿费	6

55  合同价款与调整	7

58  工程价款支付	7

60  竣工结算与结算款	7

61  质量保证	8

62  合同争议	8

67  保密要求	9

69  合同份数	9

第一部分  协 议 书

发包人：（全称）黄石市城发停车管理有限公司

承包人：（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

工程名称：人民广场三馆一中心周边停车场改造工程

工程地点：人民广场三馆一中心周边

工程内容：车挡石安装、破损人行道修复、道闸监控安装、标线施划等。

工程立项批准或核准、备案文号： /

资金来源：自筹

# 二、工程承包范围

本工程施工图设计的全部施工内容

# 三、合同工期

开工日期： 2021年12月 日（以开工报告时间为准）

竣工日期： 2021年1月 日

合同工期总日历天数：30天

# 四、工程质量

工程质量标准：   合格

# 五、合同价款

合同价款：

（大写）：

（小写）：

# 六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。

# 七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

# 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

# 九、合同生效

本合同订立时间：  年  月  日

本合同订立地点：黄石市

双方约定本合同自  双方签字后   生效。

# 十、合同备案

本合同生效后必须送/备案。

发包人：（公章）：                         承包人：（公章）：

法定代表人或                                法定代表人或

委托代理人 ：                               委托代理人：

第二部分  通用条款

本合同通用条款按湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅制定的《湖北省建设工程施工合同》（EF—2007—0203）合同示范文本执行。

第三部分  专用条款

# 1  定义

需要重新定义的词语和新定义的词语：

按通用条款执行

# 2  合同文件及解释

2.1  合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下： (1)合同履行过程中发包人和承包人签署的补充条款和文件。(2)本合同协议书；(3)专用条款； (4)通用条款； (5)标准、规范及有关技术文件；(6)图纸及地质勘探报告；(7)工程量清单；(8)双方认可的工程报价单或预算书；

# 3  语言及适用的法律、标准与规范

3.1  约定适用的标准、规范的名称：本合同适用现行的国家法律法规和本工程所在地方性法规、设计图纸和国家现行有关各项技术规范标准及其他与本工程相应的国家或行业施工操作规范的验收标准。

# 4  通讯联络

4.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。

发 包 人：黄石市城发停车管理有限公司

通讯地址：黄石市苏州路60号     收 件 人： 韦彬

联系电话： 13872072567               邮政编码：  435000

传    真：     /                       电子邮箱：         /

开户银行： 黄石农村商业银行西塞山支行

账    号： 82010000003892710

承 包 人：

通讯地址：                  收 件 人：

联系电话：         邮政编码：

传    真：        /                   电子邮箱：    /

开户银行：                            账    号：

# 14 发包人

14.1  发包人完成下列工作的约定：

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：现已具备开工条件。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：已开通 。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定： 已开通

（4）提供资料的时间：开工前一周

（5）办理有关所需证件的约定：开工前一周办理完毕

（6）组织现场交验的时间： 开工前一周

（7）组织图纸会审和设计交底的约定：  开工前一周

（8）发包人应做的其他工作及其约定：/

# 14.2  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

（1）提供的时间：  标准与规范由承包人自备，图纸开工前提供。

（2）提供的份数： 二套。承包人需要增加图纸，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。

14.3  提供施工场地的标准：    具备开工条件

提供施工场地的时间： 开工前一周内

# 15  承包人

15.1  承包人有关工作的约定

（1）提交工程进度报告和进度计划的时间：    合同签订后的7个工作日内

(2) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：/

# 15.7 按通用条件执行，但承包人为了给监理工程师、发包人、相关监督管理机构人员履行正常的工作检查或验收提供配合是承包人应尽的义务，不构成费用索赔。

# 17  发包人代表

17.1  发包人任命的发包人代表是：  韦彬

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：     黄石市下陆区苏州路60号

联系电话：      13872072567                邮政编码：    435000

传    真：           /                      电子邮箱：      /

17.2  发包人代表职权范围：（1）检查和监督承包人执行合同；（2）对工程设计变更的审批权；（3）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关单位的协作及协调；（4）审核确认月度工程量进度；（5）组织竣工验收。

# 20  承包人代表

20.1  承包人任命的承包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                   邮政编码：

传    真：        /           电子邮箱：         /

# 21  分包人

21.1  分包人及有关约定：工程不得违法分包，须自行承担施工。

# 26  不可抗力

26.1  不可抗力的其他情形：   详见本合同通用条款

# 38 安全防护和文明施工

38.2  安全生产目标管理的奖罚：承包人应达到规定的安全生产要求及安全生产目标。

文明施工目标管理的奖罚：杜绝发生重大安全事故。

# 51  工程计量和计价

51.1  工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：

1. 本工程采用工程量清单计价方式，合同清单综合单价以“合同清单”（详见附件）中清单综合单价为准。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）是本工程计价的依据。

2.  湖北省最新现行各类工程消耗量定额及统一基价表

3. 材料价格按黄石市造价站发布的施工当期信息价格计取，信息价没有的甲乙双方共同进行市场询价后确定

双方达成的其它计价要求： 1. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

# 2. 合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

3. 合同中没有适用或没有类似的变更工程的价格，依据清单计价规范并参照2018版湖北省消耗量定额的工料机消耗量，组成该工程的变更工程价格。

4. 工程量清单数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以乙方实际完成经甲方确认的合格工程数量为准。

51.2  承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日之前。

# 54  提前竣工奖与误期赔偿费

54.1  提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖的，本款不适用。

55  合同价款与调整

# 55.2  合同价格调整方式

(  采用固定单价合同

⑴人工单价按投标报价原则上不予调整，如果造价管理部门发布人工单价调整的有关文件，本合同将根据投标当期信息价与发布单价的价差，进行调整，价差不再计取管理费和利润。

⑵承包人的主要材料价格的风险控制在±10％（含5％）以内，超过此范围，发包人将根据施工当期黄石市材料信息价（优先采用黄石材料信息价，黄石材料信息价中没有的，发包人和承包人共同进行市场询价后确定），对超出±10%的部分进行据实调整，工程量以当月月进度报表申报实际完成的工程量为准，每月发生的价差在当月月进度报表中申报，价差计取税金后单独列项。其他材料价格风险投标人自行考虑，无论何种情况，不予调整。

58  工程价款支付

# 58.1  发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：工程竣工验收合格后支付经审核完成工作量的80%,结算审计完成后支付至审定总金额的97%,预留3%的质保金在缺陷责任期满后，发包方一次性无息支付给承包方。甲方收到乙方下列单据，经甲方审核后14天内支付给乙方。

1.乙方的支付申请；

2.按本次支付金额出具的9%增值税专用发票。

60  竣工结算与结算款

60.1  结算的程序和时限：

按通用条款60.2款至60.7款的约定办理。

⑴工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同书约定的合同价款、合同价调整内容、现行工程量清单计价规范及有关法律、法规、指导性意见等，进行工程竣工结算。

⑵竣工验收通过后，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，由发包人委托审计单位进行审计，甲乙双方同意按审计单位的审计结论作为结算依据。

⑶发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

(4)承包人报送审计的工程造价结算，经审计单位审减额超10%部分的审计费用由承包人承担。

61  质量保证

61.2   质量缺陷责任期：

（1）质量缺陷责任期： 二十四个月

（2）质量缺陷责任期计算方式：按照通用条款的约定。

61.3  质量保证的方式

(  质量保证金

61.3.3  质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额：

(  为  按通用条款的约定，为工程价款结算总额的3％。

（2）质量保证金的扣留：

(  其他扣留方式：按照通用条款的约定，从应支付给承包人的结算款中扣留，扣留的比例为3%。

61.3.4  质量保证金返还的其它约定：质量缺陷责任期满，无质量缺陷后付清。

62 合同争议

62.4  争议或认定机构

按通用条款本款的约定；

62.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：

向黄石仲裁委员会申请仲裁。

67  保密要求

67.1  对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：   按通用条款执行

保密的范围：   按通用条款执行

保密的责任及保密费用：按通用条款执行

69  合同份数

69.2  合同份数为6份 ，其中正本2份，副本4份。发包人和承包人各执1正2副。

# Text boxes

监 制